АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля   2024 года                                                                              № 14

Об утверждении  Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

В соответствии с Федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, Уставом Малоузенского муниципального образования, администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы», согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы», мероприятия и объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования(обнародования.)

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Малоузенского

муниципального образования                        С.Ю. Евстигнеев

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования от           21.02.2024 года №13

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2024-2038 ГОДЫ»

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

| Наименование Программы | - Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Малоузенского муниципального образования |
| Основание для разработки Программы | - - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - - Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»; - - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - - Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2037 года в редакции распоряжения правительства РФ от 11 июня 2014 года № 1032-р; - - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - - Правила землепользования и застройки Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением Собрания депутатов Питерского муниципального района Саратовской области от 31 января 2013 года №25-15; - - Решение Собрания депутатов Питерского муниципального района Саратовской области от 20.11.2017 г. №16-9 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области»; - Решение Собрания депутатов Питерского муниципального района Саратовской области №4-2 от 15.12.2023 г. «Об утверждении генерального плана Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района»; - постановление администрации Малоузенского муниципального образования от 10.11.2023 года №45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малоузенском муниципальном образовании Питерского муниципального района Саратовской области до 2026 года» |
| Заказчик Программы | Администрация Малоузенского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Малоузенского муниципального образования |
| Цели Программы | - Цели Программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории муниципального образования; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - перевозка пассажиров и грузов на территории муниципального образования; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); - выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); - подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); - подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -доля протяженности автомобильных дорог местного пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; -количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения; - тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2024-2038 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | - общий объем финансирования Программы на 2024 - 2038 годы составляет 18680,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2024 год – 4256,5 тыс. рублей; 2025 год - 1032,2 тыс. рублей (прогнозно); 2026 год - 1392,1 тыс. рублей (прогнозно); 2027 год - 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2028 год - 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2029 год - 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); с 2030 год по 2038 год – 9000,0 тыс. рублей (прогнозно). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - реализация мероприятий Программы к 2038 году приведет к достижению следующих результатов: развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Малоузенского муниципального образования; - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Малоузенского муниципального образования; - сохранение и/или снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; - сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; - осуществление современной инфраструктуры обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах улично-дорожной сети населенных пунктов в Малоузенском муниципальном образовании. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики муниципального образования и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Малоузенского муниципального образования. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту внутрипоселковых  дорог, их транспортно- эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Неразвитость улично-дорожной сети в Малоузенском муниципальном образовании усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Отсутствие возможности в местном бюджете финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети  Малоузенского муниципального образования является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами. Стратегически важной задачей развития местной сети автомобильных дорог Малоузенского муниципального образования является доведение технических параметров  дорог  до нормативного уровня, ликвидация грунтовых дорог. Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог Малоузенского муниципального образования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог и достичь запланированных в программе величин показателей.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обеспеченность их финансовыми ресурсами.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации

Программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-  выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории, автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются:

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущих к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Целью Программы является также отсутствие количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является решение следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о показателях (индикаторах)  Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы», приведены в приложении №1 к Программе.

Сведения о показателях, включенных в местный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении №2 к Программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора)  Программы приведены в приложении №3 к Программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием и ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности бюджета Малоузенского муниципального образования, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач  Программы обуславливает целесообразность использования и выполнения мероприятий для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения, соответствующих им задач в целом по Программе, поэтому наличие подпрограмм не предусматривается.

Перечень основных мероприятий Программы приведены в приложении №4 к  Программе.

Перечень объектов дорожной сферы Малоузенского муниципального образования приведен в приложении №5 к Программе.

Раздел 4. Информация

по ресурсному обеспечению Программы

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово- бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении №6 к Программе.

Раздел 5. Участие Малоузенского муниципального образования в реализации Программы

Участие Малоузенского муниципального образования в рамках реализации Программы возможно за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников. При этом выполняются следующие мероприятия: мероприятия по содержанию дорог (зимнее содержание, санитарная очистка в весенне-летний период), мероприятия по ямочному ремонту дорог, установление дорожных указателей и др.

Раздел 6. Методика оценки эффективности  Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице №1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий  Программы.

Оценка эффективности реализации  Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

nFi

Fi=lN

n

Е = Lx100%, где:

Е - эффективность реализации  Программы, цели (задачи), процентов;

Fi- фактическое значение i-ro целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации

Программы;

Ni - плановое значение i-ro целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное  Программы;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи)  Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий  Программы значений целевых показателей (индикаторов)  Программы эффективность реализации  Программы  по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (Е95 процентов);

- удовлетворительный (Е75 процентов);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета ресурсного обеспечения  Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в приложении №6 к  Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют, уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий  Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф   =	, где:

Фп

Уэф - уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий  Программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Е95 процентов);

- удовлетворительный (Е75 процентов);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников  Программы

Реализация  Программы осуществляется в соответствии с планом реализации  Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий  Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации Программы составляется ответственным исполнителем - администрацией Малоузенского муниципального образования .

План реализации Программы утверждается постановлением главы администрации  Малоузенского муниципального образования ежегодно, не позднее 15 января текущего финансового года.

В случае принятия решения администрацией Малоузенского муниципального образования о внесении изменений в план реализации Программы, не влияющих на параметры Программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Администрация Малоузенского муниципального образования:

- обеспечивает разработку Программы и внесение в установленном порядке проекта постановления администрации об утверждении  Программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Программы, а также перечень участников  Программы;

- организует реализацию Программы, вносит предложения главе Малоузенского муниципального образования об изменениях Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу главы Питерского муниципального района сведения о реализации  Программы;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации Программы;

- подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение главе Питерского муниципального района проект постановления администрации муниципального района об утверждении отчета.

Финансово-экономическая служба представляет главе Питерского муниципального района:

- ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета, выделенных на содержание и  ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежеквартальные отчеты:

- о ходе выполнения работ по объектам  содержания и ремонта, находящимся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Приложение №1

к Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

СВЕДЕНИЯ

о  показателях (индикаторах)  Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области

на 2024-2038 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2022-2038 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45‹ |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения | километров | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в местный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (местного) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствие с которым утверждена форма | Субъект официаль-ного стати-стического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | 2.2.6 (распоряжение Президента Российской Федерации от 06.05.2008 г. №671-р) | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах и сооружений на них местного значения», утвержденная постановлением Росстата от 8.10.2007 г. №72 | Росстат |
| 2. | Информация об использовании средств межмуниципального дорожного фонда | 34.3 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 года №285-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения №1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 г. №346 | Саратовская область |

Приложение №3

к Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора)  Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области

на 2024-2038 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | S=У1/У2х100% | S - доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; У1 – автомобильные дороги местного значения, не отвечающие нормативным требованиям; У2 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | Плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П=Пх4,5%100%-ni, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Ni – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области на территории Питерского муниципального района по итогам 2022 года, с ежегодным уменьшением на 4,3 % к 2027 году |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Погибших на 100 пострадавших | Тn=П/П+Рх100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области на территории Питерского муниципального образования по итогам 2022 года, с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2022 году |

Примечание:

Использованное сокращение:

УГИБДД ГУ МВД России по РО – Управление Муниципальной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области

Приложение №4

к Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области

на 2024-2038 год»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации (годы) | Окончания реализации (годы) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малоузенского муниципального образования | 2024 | 2038 | Содержание сети автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |
| 2. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малоузенского муниципального образования | 2024 | 2038 | Отремонтировать 12,0 км автомобильных внутрипоселковых дорог |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Зимнее содержание автомобильных дорог; заключение договоров по зимнему содержанию автомобильных дорог | Администрация Малоузенского муниципального образования | 2024 | 2038 | Качественное состояние дорог в зимний период |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: Оборудование пешеходных переходов знаками, установка других необходимых знаков | Администрация Малоузенского муниципального образования | 2024 | 2038 | Отсутствие количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Сокращение к 2038 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 5. | Санитарная очистка дорог местного значения: Проведение общесельских субботников, организация очистки улиц | Администрация Малоузенского муниципального образования | 2024 | 2038 | Качественное состояние дорог в течение года | Некачественное состояние дорог, антисанитарная обстановка в муниципальном образовании | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |

Приложение №5

к  Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на 2024-2038 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов дорожной сферы, находящихся в муниципальной собственности Малоузенского муниципального образования

Всего по МО – 16,25 км

Из них:  асфальтированные (щебень) – 12,14 км;

с грунтовым покрытием – 4,11 км

| № п/п | Наименование населенного пункта | Категория (улица, переулок и т.п.) | Наименование | протяженность | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, км | асфальтобетон | щебень | Грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с. Малый Узень | ул. | Горелова | 0,75 |  |  | 0,75 |
| 2. |  | ул. | Пушкина | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 3. |  | ул. | Советская | 1,65 | 0,84 |  | 0,81 |
| 4. |  | пер. | Советский | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 5. |  | ул. | Гагарина | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 6. |  | ул. | Садовая | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 7. |  | ул. | Чапаева | 1,5 | 1,1 |  | 0,4 |
| 8. |  | ул. | Комсомольская | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 9. |  | ул. | Малоузенская | 2,2 | 1,0 |  | 1,2 |
| 10. |  | ул. | 2-я Малоузенская | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 11. |  | ул. | Центральная | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 12. |  | ул. | Ленина | 0,65 | 0,65 |  |  |
| 13. |  | пер. | Ленина | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 14. |  | ул. | Вокзальная | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 15. |  | ул. | Питерская | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 16. |  | ул. | Прудовая | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 17. |  | ул. | Серегина | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 18. |  | ул. | Карла Маркса | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | 16,25 | 12,14 |  | 4,11 |

Приложение №7

к   Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования на 2024-2038 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения Программы

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования

на 2024- 2038 годы»

| Мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 (прогнозно) | 2026 (прогнозно) | 2027 (прогнозно) | 2028 (прогнозно) | 2029 (прогнозно) | 2030-2038 (прогнозно) |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малоузенского муниципального образования на 2024-2038 годы» | Администрация Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района | Всего | 18680,8 | 4256,5 | 1032,2 | 1392,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 9000,0 |
|  |  | Местный бюджет | 15434,8 | 1010,5 | 1032,2 | 1392,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 9000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 3246,0 | 3246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района | Всего | 3246,0 | 3246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 3246,0 | 3246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительный контроль, экспертиза сметной документации» | Администрация Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района | Всего | 190,0 | 40,0 | 70,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 190,0 | 40,0 | 70,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Малоузенского муниципального образования Питерского муниципального района | Всего | 3244,8 | 970,5 | 962,2 | 1312,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3244,8 | 970,5 | 962,2 | 1312,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |